Приложение № 1
к муниципальной программе
«Благоустройство придомовых и дворовых территорий Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78» 
 на 2025 год и плановый период 2026 -2027 годов
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
	Наименование Подпрограммы
	Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78, и проведения санитаных рубок, рубок ухода, удаления аврийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга, на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг.

	Основания для разработки Подпрограммы
	Постановление Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ № 78 от 24.10.2013г. № 140-А «Об утверждении Положения о реализации вопросов местного значения Муниципального образования муниципальный округ № 78», Постановление Местной администрации Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 от
17.04.2020 № 45-А «Об утверждении Положения о порядке благоустройства и осуществления работ в сфере озеленения территории Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78».


	Ответственный исполнитель Подпрограммы
	Местная администрация Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78.



	Основной разработчик Подпрограммы
	Отдел муниципального хозяйства Местной администрации Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78.



	Цели и задачи Подпрограммы
	Цель: Создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения на территории муниципального образования.
Задачи: Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях


	Целевые индикаторы и показатели
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

-  содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитаных рубок, рубок ухода, удаления аврийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом                       Санкт-Петербурга, всего 1300,1 кв.м., в том числе по годам: 
2025 г.- 608,1 кв.м.
2026 г. -392 кв.м.
2027 г. -300 кв. м. 



	Сроки и этапы реализации Подпрограммы
	Срок реализации программы - в течение 2025 -2027 гг.

	Участники реализации Подпрограммы
	Жители МО МО № 78

	Объемы и источники финансирования Подпрограммы
	Объем финансирования Подпрограммы: 6 733 060,38 руб.,   в т.ч. по годам :

2025 г.:  2 395 239,31 руб.
       2026 г.:  2 420 360,57 руб.

2027 г.:  1 917 460,50 руб. 
 Источник финансирования: бюджет Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 на 2025-2027гг. 

	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
	Улучшение условий для комфортного проживания населения на территории муниципального образования.

	Система организации контроля  за реализацией Подпрограммы
	Контролирующие органы: 
Муниципальный Совет Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78


Раздел I. Цели и задачи Программы
Цель Подпрограммы:
Создание в исторически сложившейся жилой застройке среды, благоприятной для проживания граждан.  Повышение уровня комфортности проживания для населения муниципального образования.

Основные задачи Подпрограммы:

Для  достижения   цели  Подпрограммы  предлагается  решить следующие задачи: выполнить благоустройство внутриквартальных территорий округа и улучшить санитарное благополучие на территории муниципального образования.
Благоустройство  территорий включает в себя   совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически   и   эстетически  организованной  жилой среды,  а именно:

выполнение благоустройства (содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения  ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях).
 
Раздел II. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы: Подпрограмма реализуется в 2025-2027 гг.
Раздел III.  Механизм реализации Подпрограммы

Исполнителем Подпрограммы является Местная администрация Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78, которая выступает от имени муниципального образования Заказчиком данной Подпрограммы, и реализует её путём размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Размещение муниципальных закупок на реализацию мероприятий Подпрограммы или части мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с требованиями:

- Бюджетного кодекса РФ;

- Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Раздел IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является местный бюджет Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.

Объем потребности финансирования Подпрограммы   6 733 060,38 руб. ,в т.ч. по годам:
2025 г.:  2 395 239,31 руб.
       2026 г.:  2 420 360,57 руб.

2027 г.:  1 917 460,50 руб. 
Раздел V. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Оценка результативности Подпрограммы позволяет сформулировать следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:

- формирование в исторически сложившейся жилой застройке среды, благоприятной для проживания граждан;

- проведение благоустройства внутридворовых и придомовых территорий, что позволит улучшить состояние  внутридворовых и придомовых территорий, в том числе:
 -  содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения  ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях , всего:  
2025 г. - 608,1 кв.м.
2026 г. - 392 кв.м.

2027 г. - 300 кв.м. 

                           Раздел VI. Система контроля за реализацией Подпрограммы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Муниципальный Совет Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78.

Ответственный исполнитель Подпрограммы координирует деятельность всех исполнителей (участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и качественную их реализацию.

Ответственный исполнитель Подпрограммы организует ведение отчетности по реализации программных мероприятий.

        Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год Глава Местной администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет Внутригородского Муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78. отчет о реализации в отчетном финансовом году муниципальной программы.
